ENGETAP

TapParts · FieldTap · GAS

KIT DE CONTROLE DE IMPLEMENTAÇÃO

Documentos de governança do projeto

Versão 1.0  ·  Divinópolis – MG  ·  2026

Conteúdo deste kit 00 CONTROLE GERAL — fonte da verdade do projeto 01 DIVISÃO DE PAPÉIS — quem faz o quê (imutável) 02 BACKLOG — bugs e melhorias fora de escopo S0 ABERTURA — Sprint 0: GAS + Sheets base Templates: S_ABERTURA · S_LOG · S_FECHAMENTO Regra de congelamento anti-expansão de sprints Bloco padrão para prompts (Claude, ChatGPT, Codex)

00 · CONTROLE GERAL

Fonte da verdade do projeto — atualizar a cada sprint fechado

## Objetivo do sistema

Desenvolver o ecossistema FieldTap + TapParts + GAS/Sheets da Engetap, sistema de gestão de acessórios de vasos de pressão com rastreabilidade completa desde o levantamento em campo até o faturamento.

## Status dos sprints

| Sprint | Nome | Status | Agente principal | Arquivos afetados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S0 | GAS + Sheets base | ⏳ Planejado | Claude → você cola no GAS | GAS_Code.js / Sheets |
| S1 | FieldTap com dados reais | 🔒 Bloqueado por S0 | Claude + Codex | FieldTap.html |
| S2 | TapParts agrupado por levantamento | 🔒 Bloqueado por S1 | Claude + Codex | TapParts.html |
| S3 | Catálogos e kits no TapParts | 🔒 Bloqueado por S2 | Claude + Codex | TapParts.html / GAS_Code.js |
| S4 | Kit e escala personalizada no FieldTap | 🔒 Bloqueado por S3 | Claude + Codex | FieldTap.html |
| S5 | Pipeline administrativo e retorno | 🔒 Bloqueado por S4 | Claude + Codex | TapParts.html / FieldTap.html / GAS_Code.js |

## Versão atual dos arquivos

| Arquivo | Versão | Última alteração | Sprint de origem | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FieldTap.html | Beta | — | Pré-projeto | Dados mockados — não alterar até S1 |
| TapParts.html | Beta | — | Pré-projeto | Dados mockados — não alterar até S2 |
| GAS_Code.js | — | — | Criado no S0 | Deploy manual pelo usuário no GAS |

## Decisões já tomadas (não reabrir sem justificativa)

- Backend: Google Sheets + Google Apps Script (GAS). Sem clasp — deploy manual.

- Frontend: HTML puro + JS. Sem framework. Arquivos únicos por sistema.

- Deploy GAS: manual pelo usuário (cole no editor online da Google).

- Deploy FieldTap e TapParts: GitHub Pages ou Netlify, automático por push.

- Banco de dados: Google Sheets com abas estruturadas conforme Plano v3.

- Orçamento ao cliente: gerado no ERP externo. TapParts exporta CSV/JSON para o ERP.

- Agrupamento TapParts: cards por cliente/levantamento (não por acessório).

- Pipeline: individual por acessório, visual agrupado por levantamento.

- Kits: pré-cadastrados no TapParts por bitola e tipo (simples / DCBI).

- Escala de manômetro: lista fixa + personalização (início, fim, unidade) no FieldTap.

## O que está proibido alterar sem autorização explícita

Restrições permanentes • Não usar clasp ou qualquer automação de deploy do GAS. • Não reescrever um HTML inteiro quando a alteração puder ser cirúrgica. • Não implementar funcionalidade de sprint futuro durante sprint atual. • Não criar novo sprint sem fechar formalmente o sprint atual. • Não corrigir bug sem classificação prévia (bloqueador vs backlog). • Não alterar FieldTap_Beta.html ou TapParts_Beta.html antes dos sprints S1 e S2.

## Links dos documentos do projeto

| Documento | Localização | Atualizado por |
| --- | --- | --- |
| Plano v3 completo | Plano_v3_FieldTap_TapParts_Prompts.docx | Claude |
| 00 Controle geral | 00_CONTROLE_GERAL.md (este doc) | Você (após cada sprint) |
| 01 Divisão de papéis | 01_DIVISAO_DE_PAPEIS.md | Imutável |
| 02 Backlog | 02_BACKLOG.md | ChatGPT + você |
| S0 Abertura | S0_ABERTURA.md | Claude (gerado) |
| S0 Log | S0_LOG.md | Você (durante execução) |
| S0 Fechamento | S0_FECHAMENTO.md | ChatGPT (ao fechar) |

01 · DIVISÃO DE PAPÉIS

Imutável — só muda com decisão explícita documentada no controle geral

## Os quatro papéis

VOCÊ — Autoridade final do projeto ✔ Classifica se sprint pode fechar ✔ Autoriza mudanças fora do escopo ✔ Testa os critérios de aceite ✔ Faz o deploy manual do GAS (cola no editor online) ✔ Decide classificação de bug quando ambíguo ✗ Não escreve código de produção ✗ Não reescreve documentos de sprint sozinho

CLAUDE — Designer, UX e Arquiteto ✔ Escreve layouts e telas completas (HTML/CSS/JS) ✔ Define fluxo UX e interações visuais ✔ Escreve código GAS (arquivo .js para deploy manual) ✔ Gera documentos de sprint (abertura, templates) ✔ Revisa e ajusta identidade visual do ecossistema ✗ Não aplica correções cirúrgicas de bug isoladas ✗ Não decide qual é o próximo sprint ✗ Não reescreve módulo inteiro quando correção for pontual

CHATGPT — Gerente técnico e Auditor ✔ Avalia se Claude cumpriu o escopo do sprint ✔ Classifica bugs (bloqueador vs backlog) ✔ Gera prompts cirúrgicos para o Codex corrigir ✔ Gera documento de fechamento do sprint ✔ Atualiza o controle geral junto com você ✗ Não escreve código de produção ✗ Não abre novo sprint sem fechamento do atual

CODEX — Executor cirúrgico ✔ Aplica correções pontuais via prompt do ChatGPT ✔ Commita alterações no GitHub ✔ Edita GAS_Code.js para correções mínimas ✗ Não reescreve telas inteiras ✗ Não decide escopo ou próximo passo ✗ Não age sem prompt do ChatGPT ou sem autorização sua

## Fluxo de trabalho por sprint

| Etapa | Quem executa | Resultado |
| --- | --- | --- |
| 1. Você pede abertura do sprint | Você → ChatGPT | ChatGPT confirma escopo com base no controle geral |
| 2. Claude recebe o documento de abertura | Claude | Entrega código + resumo estruturado |
| 3. Você testa os critérios de aceite | Você | Lista de ✔/✗ para cada critério |
| 4. Bug encontrado → congelamento | Você + ChatGPT | Bug classificado: bloqueador ou backlog |
| 5a. Bug bloqueador → correção cirúrgica | ChatGPT gera prompt → Codex executa | Correção pontual, sem reescrever tela |
| 5b. Bug de backlog → registra e ignora | Você → 02_BACKLOG.md | Sprint continua |
| 6. Todos os critérios passam | Você confirma | ChatGPT gera documento de fechamento |
| 7. Próximo sprint liberado | Você autoriza | Controle geral atualizado |

## Regra de congelamento anti-expansão (protocolo obrigatório)

PROTOCOLO DE CONGELAMENTO — ler antes de qualquer sprint Quando qualquer bug aparecer durante um sprint: PASSO 1 — Para tudo. Nenhum agente toca em código. PASSO 2 — Você leva o bug ao ChatGPT para classificação. PASSO 3 — ChatGPT classifica: BLOQUEADOR ou BACKLOG. Se BLOQUEADOR: → ChatGPT gera prompt cirúrgico para o Codex. → Codex aplica correção mínima. → Você testa. → Se passou: sprint continua. → Se não passou: nova rodada no Codex (não no Claude). Se BACKLOG: → Você registra em 02_BACKLOG.md com ID e sprint sugerido. → Sprint continua sem tocar nesse ponto. NUNCA: Claude ou Codex decidem sozinhos que um bug precisa ser corrigido agora. NUNCA: correção de bug vira novo sprint sem autorização explícita sua.

02 · BACKLOG DE BUGS E MELHORIAS

Atualizado por ChatGPT e você durante os sprints

## Como usar este backlog

- Todo bug ou melhoria fora do escopo do sprint atual vai aqui — nunca diretamente para o código.

- Nenhum item do backlog é tratado durante o sprint que o originou.

- A prioridade de cada item é decidida por você + ChatGPT ao abrir o próximo sprint.

- Itens com gravidade 'crítica' podem virar sprint de correção entre sprints regulares — mas isso exige sua autorização.

## Classificação de gravidade

| Nível | Critério | Tratamento |
| --- | --- | --- |
| 🔴 Crítico | Impede uso real do sistema ou compromete dados | Sprint de correção emergencial (autorização sua) |
| 🟠 Alto | Prejudica fluxo principal mas tem contorno manual | Entra no próximo sprint relevante |
| 🟡 Médio | Afeta UX mas não impede uso | Entra em sprint de refinamento (S5 ou posterior) |
| 🟢 Baixo | Cosmético ou melhoria de conforto | Backlog sem data definida |

## Itens do backlog

| ID | Origem | Tipo | Descrição | Gravidade | Sprint sugerido | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-001 | Beta | Bug | desc_curta do manômetro usa valores padrão em vez dos campos selecionados | 🔴 Crítico | S3 | Aberto |
| BUG-002 | Beta | Bug | Fotos quebradas no TapParts — ícone de erro sem contexto | 🟠 Alto | S1 | Aberto |
| BUG-003 | Beta | Bug | Passo 0 de 6 exibido no FieldTap em algumas telas | 🟡 Médio | S1 | Aberto |
| MEL-001 | Beta | Melhoria | Campo fornecedor sem label visível no modal TapParts | 🟠 Alto | S2 | Aberto |
| MEL-002 | Beta | Melhoria | Observação sem texto auxiliar persistente no modal | 🟡 Médio | S2 | Aberto |
| MEL-003 | Beta | Melhoria | Cards da dashboard não filtram ao clicar | 🟢 Baixo | S5 | Aberto |
| MEL-004 | Plano v3 | Melhoria | Modo offline com sincronização ao reconectar | 🟢 Baixo | Futuro | Aberto |

S0 · ABERTURA

GAS + Sheets base

Enviar este documento ao Claude para iniciar o Sprint 0

BLOCO PADRÃO — incluir no início de todo prompt a qualquer agente REGRA DE CONTROLE DO SPRINT Você está executando apenas este sprint. Não implemente funcionalidades fora do escopo descrito abaixo. Não antecipe próximos sprints. Se encontrar bug fora do escopo: registre em 'Bugs encontrados' e NÃO corrija — aguarde classificação. Se o bug bloquear o critério de aceite: sinalize e pare. Ao final, entregue: 1. Resumo do que foi feito 2. Arquivos entregues (com descrição de cada função/seção) 3. O que não foi feito e por quê 4. Bugs encontrados: BLOQUEADOR ou BACKLOG 5. Sprint pode fechar? Sim / Não / Parcialmente — justifique

## Objetivo do sprint (1 frase)

Criar a estrutura mínima de backend (Google Sheets + Google Apps Script) para que FieldTap e TapParts possam deixar de depender de dados mockados em sprints futuros.

## Contexto para o Claude

Temos dois HTMLs beta funcionando com dados simulados internamente:

- FieldTap_Beta.html — app mobile de campo. Usa localStorage, catálogo local, PINs mockados.

- TapParts_Beta.html — sistema administrativo desktop. Usa ITENS_DATA, catálogo local, funções como openDetalhe e avancarStatus simuladas.

NÃO vamos alterar esses arquivos agora. O objetivo é criar o backend que eles vão consumir nos sprints S1 e S2.

## Agente responsável

Claude entrega o arquivo GAS_Code.js (código completo e comentado).

O usuário faz o deploy colando o código no editor online do Google Apps Script.

Não usar clasp ou qualquer automação de deploy.

## Arquivos autorizados a criar/modificar

- GAS_Code.js — arquivo novo, entregue pelo Claude

- Estrutura das abas da Sheets — documentada no GAS_Code.js como comentário de setup

Qualquer outro arquivo: justificar antes de tocar.

## Escopo permitido

- Criar o GAS com a função doGet e doPost roteando por action.

- Implementar os 9 endpoints mínimos (listados abaixo).

- Implementar geração segura de IDs com LockService.

- Implementar CORS nos headers de resposta.

- Documentar a estrutura das abas da Sheets como comentário no topo do GAS_Code.js.

- Criar dados de teste: 2 inspetores, 2 OS, 4 vasos, 5 manômetros, 2 kits.

- Retornar sempre JSON padronizado: {status:'ok',...} ou {status:'erro',codigo:'...',mensagem:'...'}.

## Endpoints mínimos — Sprint 0

GET

| action | Parâmetros | Retorna |
| --- | --- | --- |
| validarPIN | pin=XXXX | {valido:true, id_inspetor, nome} ou {valido:false}. PIN nunca armazenado em texto — comparar como hash. |
| getOS | — | [{id_os, cliente, data_inicio, total_vasos}] — apenas OS ativas |
| getVasosByOS | os=OS-2025-042 | [{id_vaso, tag, nome, setor}] |
| getCatalogos | — | {manometros:[...], kits:[...], inspetores:[{id,nome,pin_hash}]} — apenas itens com ativo=true |
| getKitsByBitola | bitola=1/4" | [{id, nome, tipo_kit, componentes, inclui_formalizacao_rs}] — filtrado por bitola e ativo=true |
| getLevantamentosByCliente | — | [{id_levantamento, cliente, id_os, inspetor, timestamp_envio, total_itens, resumo_status}] |
| getItensByLevantamento | id_levantamento=LEV-2025-001 | [{id_item, descricao_curta, quantidade, status, tipo_acessorio, tag_vaso, nome_vaso, ...}] |

POST

| action | Body esperado | O que faz | Retorna |
| --- | --- | --- | --- |
| enviarLevantamento | {id_levantamento, id_inspetor, id_os, cliente, timestamp, itens:[]} | Gera IDs únicos (LEV-YYYY-NNN e ACE-YYYY-NNN), salva em LEVANTAMENTOS e ITENS | {status:'ok', id_levantamento, itens_criados:[{id_item, desc_curta}]} |
| atualizarStatusItem | {id_item, novo_status, responsavel, observacao} | Atualiza status em ITENS, registra em HISTORICO_STATUS | {status:'ok', timestamp} |

## Estrutura das abas da Sheets

O Claude deve documentar a estrutura exata no topo do GAS_Code.js. As abas mínimas para o Sprint 0 são:

| Aba | Colunas principais |
| --- | --- |
| LEVANTAMENTOS | id_levantamento, id_inspetor, nome_inspetor, id_os, cliente, timestamp_envio, total_itens, status_geral |
| ITENS | id_item, id_levantamento, id_os, cliente, id_vaso, tag_vaso, nome_vaso, tipo_acessorio, id_item_catalogo, descricao_curta, quantidade, escala_inicio, escala_fim, escala_unidade, id_kit, componentes_kit, ajuste_kit, requer_calibracao, requer_lacre, observacao, tipo, status, fornecedor, valor_cotado, prazo_entrega, status_aprovacao_cliente, timestamp_criacao, timestamp_ultima_atualizacao, origem |
| HISTORICO_STATUS | id_historico, id_item, status_anterior, status_novo, responsavel, observacao, timestamp |
| CAT_INSPETORES | id, nome, pin_hash, ativo |
| CAT_OS | id_os, cliente, data_inicio, data_fim, status |
| CAT_VASOS | id_vaso, id_os, tag, nome, setor, pmta, categoria |
| CAT_MANOMETROS | id, tipo, fluido, caixa_mm, rosca, tipo_rosca, entrada, escala_padrao, marca, modelo, desc_curta, requer_calibracao, ativo |
| CAT_KITS | id, nome, bitola, tipo_kit, componentes (JSON), inclui_formalizacao_rs, ativo |

## Fora do escopo deste sprint

NÃO implementar no Sprint 0 • Alterar FieldTap_Beta.html • Alterar TapParts_Beta.html • Pipeline completo de status (cotação, compra, entrega...) • Upload de fotos (endpoint de foto fica para S1) • Integração com ERP • Retorno do FieldTap (tarefa de instalação) • Módulos: válvulas, purgadores, conexões, placas (apenas manômetros e kits no S0) • Interface de qualquer tipo

## Critérios de aceite — Sprint 0

O sprint só está concluído quando TODOS os itens abaixo estiverem marcados por você:

- ☐  Abrir a URL do GAS com ?action=getOS e receber JSON com pelo menos 2 OS

- ☐  Testar ?action=validarPIN&pin=XXXX e receber {valido:true, nome:'...'} para PIN correto

- ☐  Testar ?action=getVasosByOS&os=OS-2025-001 e receber lista de vasos

- ☐  Testar ?action=getCatalogos e receber manômetros e kits com ativo=true

- ☐  Testar ?action=getKitsByBitola&bitola=1/4" e receber kits filtrados

- ☐  Enviar POST com action=enviarLevantamento com 2 itens e ver LEV-YYYY-001 e ACE-YYYY-001/002 na Sheets

- ☐  Testar ?action=getLevantamentosByCliente e ver o levantamento recém-criado

- ☐  Testar ?action=getItensByLevantamento e ver os 2 itens com IDs corretos

- ☐  Enviar POST com action=atualizarStatusItem e ver registro em HISTORICO_STATUS

- ☐  Confirmar que PIN incorreto retorna {valido:false} sem expor o hash

## Testes manuais — passo a passo

Teste 1 — GET básico

Abrir no browser: [URL_DO_GAS]?action=getOS

Resultado esperado: [{"id_os":"OS-2025-001","cliente":"Gerdau..."}]

Teste 2 — Validação de PIN

Abrir no browser: [URL_DO_GAS]?action=validarPIN&pin=1234

Resultado esperado: {"valido":true,"id_inspetor":"INS-001","nome":"João Silva"}

Teste 3 — Enviar levantamento (via Postman, Insomnia ou curl)

POST [URL_DO_GAS]

Content-Type: application/json

Body: {

"action": "enviarLevantamento",

"id_inspetor": "INS-001",

"id_os": "OS-2025-001",

"cliente": "Gerdau - Divinópolis",

"timestamp": "2026-05-03T10:00:00Z",

"itens": [

{"tipo_acessorio":"manometro","id_item_catalogo":"MAN-001",

"descricao_curta":"Manômetro Glicerinado 63mm","quantidade":2}

]

}

Resultado esperado: {"status":"ok","id_levantamento":"LEV-2026-001",

"itens_criados":[{"id_item":"ACE-2026-001",...}]}

TEMPLATES DE SPRINT

Copiar e preencher para cada sprint

## Template: Sx_ABERTURA.md

Estrutura do documento de abertura de sprint # Sprint Sx — [Nome do sprint] Data de abertura: [data] ¦ Agente principal: [Claude / Codex] ## BLOCO PADRÃO (copiar sempre) [Colar o bloco padrão da caixa amarela desta página] ## Objetivo (1 frase) [Uma frase objetiva] ## Contexto relevante [O que o agente precisa saber sobre o estado atual] ## Arquivos autorizados - arquivo1.html (seção X apenas) - GAS_Code.js ## Escopo permitido - item 1 - item 2 ## Fora do escopo - item proibido 1 - item proibido 2 ## Critérios de aceite - [ ] teste 1 - [ ] teste 2 ## Testes manuais [Passo a passo de como você vai testar]

## Template: Sx_LOG.md

Estrutura do log de execução (preencher durante o sprint) # Sprint Sx — Log de execução Data: [data] ¦ Agente: [Claude / Codex] ## Alterações feitas - [descrição da alteração 1] - [descrição da alteração 2] ## Arquivos alterados - [arquivo]: [o que mudou] ## Decisões tomadas durante o sprint - [decisão 1 e justificativa] ## Bugs encontrados ¦ ID ¦ Descrição ¦ Classificação ¦ ¦ BUG-XXX ¦ [descrição] ¦ BLOQUEADOR / BACKLOG ¦ ## O que ficou fora - [item não implementado e motivo]

## Template: Sx_FECHAMENTO.md

Estrutura do documento de fechamento (gerado pelo ChatGPT) # Sprint Sx — Fechamento Data de fechamento: [data] ¦ Gerado por: ChatGPT ## O que foi implementado - [lista objetiva] ## O que não foi implementado - [sem maquiagem] ## Critérios de aceite — resultado - [✔ PASSOU] teste 1 - [✗ FALHOU] teste 2 — motivo: [...] - [— NÃO TESTADO] teste 3 ## Bugs registrados ¦ ID ¦ Descrição ¦ Gravidade ¦ Destino ¦ ## Arquivos na versão final deste sprint - [arquivo] — [hash do commit ou data] ## Próximo sprint autorizado Sprint Sx+1 — [Nome] — pode iniciar: SIM / NÃO Condição para iniciar: [o que precisa estar pronto] ## Atualizar no controle geral - Status de Sx: FECHADO - Status de Sx+1: PLANEJADO → EM ANDAMENTO

BLOCO PADRÃO — COPIAR EM TODO PROMPT

Incluir no início de qualquer prompt enviado ao Claude ou ao Codex

BLOCO PADRÃO — copiar e colar no início de todo prompt REGRA DE CONTROLE DO SPRINT Você está executando apenas o sprint descrito neste documento. Não implemente funcionalidades fora do escopo. Não antecipe próximos sprints. Não reescreva arquivo inteiro quando a alteração puder ser cirúrgica. Se encontrar bug FORA do escopo: → Registre em 'Bugs encontrados' com descrição e classificação sugerida. → NÃO corrija. Aguarde classificação do usuário. Se encontrar bug que BLOQUEIA o critério de aceite: → Sinalize como BLOQUEADOR. → Pare e aguarde instrução antes de continuar. Ao final, entregue obrigatoriamente: 1. Resumo do que foi feito 2. Arquivos entregues (nome + descrição das funções/seções) 3. O que não foi feito e por quê 4. Bugs encontrados (BLOQUEADOR ou BACKLOG, com descrição) 5. Sprint pode fechar? Sim / Não / Parcialmente — justifique